АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА  ТАТАРСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2017 г.                                                                                          №  59

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Константиновского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2018-2020годы»

На   основании Федерального  Закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации», Устава  Константиновского  сельсовета  Татарского  района Новосибирской  области,  в целях повышения эффективности использования  энергетических  ресурсов  на  территории  Константиновского  сельсовета Федеральный закон от 03.04.1996 г. № 28-фз «Об энергосбережении», «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (ЭС-2020).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Константиновского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2018-2020 годы» (приложение № 1)

- Контроль  исполнения  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации

Константиновского  сельсовета                                                        О.И.Самоличенко

Приложение № 1

Утверждена

Постановлением  главы

администрации Константиновского  сельсовета

23.11.2017г  № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ   КОНСТАНТИНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО   РАЙОНА   НА   2018 – 2020 ГОДЫ»

с. Константиновка  2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Содержание | Страница |
| --- | --- |
| Паспорт Программы. | 3-4 |
| Основные понятия и термины. | 4-7 |
| 1.Введение. | 7 |
| 2.Цели, задачи Программы. | 9 |
| 3.Основные пути решения проблемы. | 9-11 |
| 4.Сроки и этапы реализации Программы. | 12 |
| 5.Организация системы учёта потребления энергоресурсов. | 12 |
| 6.Расчёт важнейших целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы. | 12-13 |
| 6.1.Расчёт целевых показателей муниципальной программы. | 13-30 |
| 7.Энергосбережение при потреблении энергоресурсов. | 31 |
| 7.1.Энергосбережение в муниципальных предприятиях. | 31-33 |
| 7.2.Энергосбережение в муниципальных учреждениях культуры с. Константиновка. | 34-35 |
| 7.3. Энергосбережение в общеобразовательных учреждениях. | 36-37 |
| 7.4.Энергосбережение в сельском хозяйстве. | 38-40 |
| 7.5.Энергосбережение в жилищном фонде. | 41 |
| 8.Перечень конкретных мероприятий с привязкой к конкретным объектам на 2018-2020 годы | 41-42 |
| 9. Сокращение потребляемой электрической мощности. | 42 |
| 10.Пропаганда энергосбережения. | 42 |
| 11. Разработка нормативно-правовой базы энергосбережения | 42 |
| 12.Контроль за исполнением Программы. | 43 |
| 13.Обеспечение реализации Программы. | 43 |
| 14.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программных мероприятий | 44 |
| - 15. Механизм мониторинга, изменения и порядок контроля за ходом реализации Программы | 45 |

Паспорт Программы

| 1.Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Константиновского сельсовета Татарского района на 2018-2020годы» |
| --- | --- |
| 2. Основание для Разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение | Федеральный закон от 03.04.1996 г. № 28-фз «Об энергосбережении» «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (ЭС-2020); Устав Константиновского сельского совета. |
| 3.Заказчик Программы | Администрация Константиновского сельсовета. |
| 4.Разработчик Программы | Константиновского сельсовет. |
| 5.Цели и задачи, важнейшие целевые показатели | Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии; Сокращение потерь энергоресурсов; Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; Приведение удельного потребления тепла на отопление жилья к нормативным значениям; Снижение пиковых электрических нагрузок; Сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления; Активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей. Суммарная экономия электрической энергии – 103,84 тыс. кВт*ч; Суммарная экономия тепловой энергии – 1,18 тыс. Гкал; |
| 6.Сроки и этапы реализации Программы | Срок выполнения Программы 2018-2020 годы |
| 7.Перечень основных мероприятий | Проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий; Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках; Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования; Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной; Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов; Оборудование систем внутриподъездного освещения системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия). |
| 8.Исполнители основных мероприятий | Структурные подразделения администрации Константиновского сельсовета, муниципальные организации и организации социальной сферы села |
| 9.Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы. | Реализация Программы позволит: - снизить показатели расхода электроэнергии по отношению к уровню 2009 года на 15 – 20 %; - снизить показатели расхода тепловой энергии по отношению к уровню 2009 года на 20 – 25 %; |
| 10.Система контроля за реализацией Программы | Глава администрации Константиновского сельсовета |

| Показатель | Ед. изм. | Объем экономии по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| Суммарная экономия электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Суммарная экономия тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |

Основные понятия и термины

В настоящей Программе применены следующие термины и определения: непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных национальными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, техническими регламентами и паспортными данными для действующей энергопотребляющей продукции;

- показатель энергоэффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная национальными стандартами, стандартами организаций, системами добровольной сертификации;

- пропаганда – деятельность, направленная на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей;

- энергетическое обследование – обследование потребителей и производителей энергетических ресурсов с целью установления показателей эффективности их производства, распределения, использования, а также потенциала энергосбережения и выработки экономически обоснованных мер по их повышению;

- лимитирование (нормирование) энергопотребления – система мер регулирования условий поставки энергетических ресурсов и договоров энергоснабжения, направленная на уменьшение непроизводительного расхода энергетических ресурсов;

- топливно-энергетический баланс – система показателей, отражающая количественное соотношение производства (поставки) и потребления энергетических ресурсов в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации;

- энергосберегающее оборудование – техническое устройство, обеспечивающее эффективное потребление топливно-энергетических  ресурсов энергопотребляющей продукцией или составная часть энергопотребляющей продукции, обеспечивающая применение энергосберегающих технологий при потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- энергопотребляющая продукция – продукция, которая потребляет топливно-энергетические ресурсы при ее использовании по прямому функциональному назначению;

- энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;

- энергосберегающая политика государства – правовое, организационное и финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения;

- энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе;

- эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

- энергетический паспорт – документ, отражающий баланс потребления энергетических ресурсов, показатели эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности организации, потенциал энергосбережения, а также сведения об энергосберегающихмероприятиях;

- энергосервисная компания – юридическое лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее работы на основании договоров гражданско-правового характера по реализации энергосберегающих проектов;

- энергосберегающий проект – комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит получить юридическому и физическому лицу экономию денежных средств за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

- энергоснабжающая организация – коммерческая организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии;

- энергопотребление – потребление энергетических ресурсов, за исключением     возобновляемых    источников    энергии,    гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм для собственных нужд, в том числе связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В Программе используются термины и определения, принятые в ГОСТ Р 51387-99, ГОСТ Р 51541-99, ГОСТ Р 51380-99, ГОСТ Р 51379-99.

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ВЭР – вторичные энергетические ресурсы;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ПРА – пуско-регулирующие устройства;

СМИ – средства массовой информации;

т у.т. – тонна условного топлива;

ТЭК – топливо энергетический комплекс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – теплоэлектростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.

- Введение

Сельская целевая программа «Энергосбережение в муниципальном образовании  Константиновского сельсовета на 2018-2020 годы» (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым рекомендовано утвердить программы мероприятий по энергосбережению, обеспечить планомерное снижение потребления энергетических ресурсов, усилить контроль в сфере тарифного регулирования услуг муниципальных предприятий жилищно-коммунальной отрасли.

Для выполнения поставленных задач в структуру Программы помимо энергосбережения при потреблении энергоресурсов входят разделы «Организация системы учета потребления энергоресурсов», «Блок управления и мониторинга», «Пропаганда энергосбережения», «Нормативно-правовая основа программы», «Система организации и контроля».

Программа направлена на выполнение Федерального закона Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении», Указа Президента Российской Федерации от 4.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Структура  муниципальной целевой программы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности   на  территории  Константиновского  сельсовета  Татарского  района  на  2018-2020 годы»

Организация системы учёта потребления энергоресурсов.

Энергосбереже-ние при потреблении энергоресурсов.

Сокращение потребляемой электрической мощности.

Пропаганда энергосбереже-ния.

Разработка нормативно-правовой базы.

Блок управления, изменения и мониторинга.

Энергосбережение в жилых домов.

Энергосбережение на муниципальных предприятиях.

Энергосбережение в общеобразователь-ных учреждениях.

Энергетическая паспортизация и энергетическое обследование.

Анализ удельных показателей энергопотребле-ния.

Энергосбережение на сельхозпредприя-тиях.

- Цели и задачи Программы

Целями сельской целевой программы «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории Константиновского сельсовета  Татарского  района  на  2018-2020 годы» является повышение эффективности использования энергоресурсов,  активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Значительное количество энергоресурсов и воды потребляет население и социальная сфера села. Эти группы совместно с муниципальными предприятиями потребляют 25 % электроэнергии, 90 % тепловой энергии и 70 % воды.

Задачи сельской целевой программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории  Константиновского  сельсовета  Татарского  района  на  2018-2020годы» Сокращение потребления энергоресурсов на 20 - 25 % от общего потенциала экономии ТЭР в каждой группе потребителей;

- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- Сокращение потерь энергоресурсов у потребителей;

- Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

- Снижение потребляемой мощности;

- Сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- Активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- Основные пути решения проблемы

Проведенный поэтапный сбор и обработка исходных данных по энергопотреблению жилого фонда, бюджетных объектов позволил получить обобщенную картину потребления энергоресурсов, оценить эффективность использования воды, электрической и тепловой энергии основными потребителями ТЭР. Анализ исходных данных позволил уточнить потенциал энергосбережения в жилом фонде, объектах социальной сферы, муниципальных предприятиях, сельскохозяйственных предприятиях.

По тепловой энергии потенциал составляет 20 – 25 %, по электроэнергии 15 – 20 %. Это касается основных затрат ТЭР – отопительно-вентиляционных нужд бюджетных объектов, осветительных приборов.

В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по потреблению энергоресурсов (по каждому виду энергоресурсов в отдельности) по селу Константиновка у следующих групп потребителей:

- общеобразовательные учреждения;

- муниципальные учреждения культуры;

- жилой фонд.

В общей структуре потребления топливно-энергетических ресурсов были

выделены   электроэнергия,   тепловая   энергия, моторное   топливо   и водопотребление.

На основании анализа предоставленных данных сформирована структура общесельского потребления энергоресурсов, определена динамика потребления энергоресурсов в селе за 2009 - 2010 годы. Рассчитаны сводные данные по потреблению энергоресурсов и водопотреблению села.

В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на объектах села: социальная сфера, муниципальные предприятия, сельхоз предприятия, жилищный фонд. Комплекс мероприятий, включенных в Программу, позволит реализовать у вышеуказанных потребителей в течение 2018– 2020 годов до 40 - 60 % располагаемого потенциала

Закладывать более высокие показатели экономии энергоресурсов в период реализации Программы экономически необоснованно и технически нецелесообразно, так как через 5 лет появятся более эффективные и экономичные технические решения и мероприятия.

Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических решений, организационно-экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики села.

По результатам обследования муниципального предприятия и  объекта социальной сферы, сельскохозяйственных предприятий, жилищного фонда были получены следующие показатели:

-	перечень наиболее применимых энергосберегающих мероприятий;

- возможный объем экономии энергоресурсов за счет внедрения технических мероприятий.

Муниципальные предприятия были, обследовались в полном объеме. Эффективность методов пропаганды, организации учета энергоресурсов и использования, организационных мер оценивалась исходя из международного и отечественного опыта их применения.

С учетом всех факторов определялись общие показатели Программы в части объема экономии энергоресурсов. Сводные показатели Программы приведены в таблице 3.1.

Наряду с перечисленными программными мероприятиями существенную роль в повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов играют такие работы, как: разработка и анализ топливно-энергетического баланса села и оптимизация системы распределения энергии. Для этих целей необходима разработка и постоянный мониторинг ТЭБ - а и разработка схем тепло-, электроснабжения села. Эти направления деятельности целесообразнее рассматривать как отдельные, самостоятельные работы.

Таблица 3.1. Сводные показатели экономии в целом

| Показатель | Ед. изм. | Объем экономии по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Суммарная экономия электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |
| Суммарная экономия тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в течение 2018 – 2020 годов. Все технико-экономические показатели определены именно на этот период.

- Организация системы учёта потребления энергоресурсов

Организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для внедрения механизмов материального стимулирования за энергосбережение всех участников процесса производства и потребления энергии.

- Расчет важнейших целевых индикаторов  и показателей, позволяющих

оценить ход реализации Программы

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующей в году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения субъекта Российской Федерации (муниципальных образований).

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком Программы. Все полученные значения в обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом власти.

6.1. Расчёт целевых показателей муниципальной Программы

Приложение №1

- Общие сведения для расчета целевых показателей для Программы

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальный продукт | млн.руб. | 0 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 0,496 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 106,9 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 1577,8 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 16 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 0 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 0 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 2 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 1287,5 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 11,23 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./тыс.куб.м. | 0 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 496 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 496 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 0 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 1386 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 3840 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 0 |
| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Год |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 0 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 48 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 85000 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 3840 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 2995,4 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 0 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 3446,0 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 563,0 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 7 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 7 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 7 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 7 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 7 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 0 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 0 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 0 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО | Тыс.кВтч | 501,0 |
| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Год |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Тыс.кВтч | 501,0 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | Тыс.кВтч | 0 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | Тыс.кВтч | 0 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов МО | Гкал | 0 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | Гкал | 0 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 14,2 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 0 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | куб.м. | 0 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 0 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 0 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домов МО | тыс.куб.м. | 0 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домов МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 0 |
| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Год |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 193 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 15311 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Тыс.кв.м. | 0 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 231 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 34800 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 258 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 10 000 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 124 00 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

Расчет целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | Расчетная формула (данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | берутся из Приложения1) | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | кг у.т./ тыс.руб. |  | п.2/п.1. | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |  | % |  | (п.7/п.3)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |  | % |  | (п.8/п.4)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |  | % |  | (п.9/п.5)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |  | % |  | (п.10/п.6)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | % |  | (п.18/п.17)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. |  | п.15.(n+1) - п.15.(n) | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % |  | (п.15./п.16.)*100% | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.1. |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1. – А.1.(n))/ А.1.] ∙п.3.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.2. |  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.3. |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.– А.1.(n))/ А.1.] ∙п.4. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.4. |  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.5. |  | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1. – А.1.(n))/ А.1.] ∙п.5. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.6. |  | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.7. |  | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1. – А.1.(n))/ А.1.] ∙п.6. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| В.8. |  | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| С.1. |  | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.2. |  | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. |  | 360,94 |  |  | 360,94 | 360,94 | Нет данных |
| С.3 |  | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.4. |  | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.6. |  | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.7. |  | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.8. |  | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.9. |  | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.10. |  | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.11. |  | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12./С.11. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.12. |  | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. |  | 1770 |  |  | 1770 | 1770 | Нет данных |
| С.13. |  | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| С.14. |  | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.15. |  | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.16. |  | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.17. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% |  | 100 |  |  | 100 | 100 | Нет данных |
| С.18. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.19. |  | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.20. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.21. |  | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  | 16,3 |  |  | 16,3 | 16,3 | Нет данных |
| С.21.1. |  | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) |  | 16,3 |  |  | 16,3 | 16,3 | Нет данных |
| С.21.1. |  | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33. |  | 16,3 |  |  | 16,3 | 16,3 | Нет данных |
| С.22. |  | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.22.1. |  | для фактических условий | %. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.22.2. |  | для сопоставимых условий | %. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.23. |  | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.24. |  | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.25. |  | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Нет данных |
| С.26. |  | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. |  | 3 |  |  | 3 | 3 | Нет данных |
| С.27. |  | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Нет данных |
| С.28. |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| С.29. |  | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Нет данных |
| D.1. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домов (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домов (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Нет данных |
| D.2. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.3. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.4. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.5. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.6. |  | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домов (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.7. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.8. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.9. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домов (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домов (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.10. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.11. |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. |  | 127 |  | 127 |  | 127 | Нет данных |
| D.12. |  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% |  |  |  |  |  |  | Нет данных |
| D.13. |  | Уд.расход ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.14. |  | Уд.расход ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.15. |  | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.15.1 |  | для фактических условий | гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.15.2. |  | для сопоставимых условий | гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.16. |  | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.16.1. |  | для фактических условий | гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.16.2. |  | для сопоставимых условий | гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.17. |  | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.17.1. |  | для фактических условий | - | D.14./D.13. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.17.2. |  | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.18. |  | Уд.расход воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.19. |  | Уд.расход воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.69. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.20. |  | Изменение уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.20.1. |  | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.20.2. |  | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.21. |  | Изменение уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.21.1. |  | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.21.2. |  | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.22. |  | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.22.1. |  | для фактических условий | - | D.19./D.18. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.22.2. |  | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.23. |  | Уд.расход ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.50.)/п.69. |  | 6,96 |  | 6,96 |  | 6,96 | Нет данных |
| D.24. |  | Уд.расход ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. |  | 6,96 |  | 6,96 |  | 6,96 | Нет данных |
| D.25. |  | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Нет данных |
| D.25.1. |  | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. |  | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | При стабилизации п.42. и п.44 |
| D.26. |  | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. |  | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.26.2. |  | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | При стабилизации п.41. и п.42. |
| D.27. |  | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных |
| D.27.1. |  | для фактических условий | - | D.24./D.23. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.27.2. |  | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.28. |  | Уд.расход природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.29. |  | Уд.расход природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.30. |  | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.30.1. |  | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. |  | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | При стабилизации п.56., п.58 |
| D.31. |  | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.31.1. |  | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. |  | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | При стабилизации п.55., п.56. |
| D.32. |  | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домов, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.32.1. |  | для фактических условий | - | D.29./D.28. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |
| D.32.2. |  | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Нет данных |

- Энергосбережение при потреблении энергоресурсов

  - Энергосбережение в муниципальных предприятиях

В данном разделе представлены структура и анализ потребления энергоресурсов, муниципальным  предприятием.

В программу вошло следующее предприятие:

- МУП «Орловское» ОУН.

По результатам обследования МУП получен список мероприятий, которые могут внедряться на всех обследованных объектах. Из предложенного перечня мероприятий для массового применения были определены следующие:

- Усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты);

- Снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и не плотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;

- Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления;

- Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;

- Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной;

- Применение тепловых насосов для повышения эффективности использования располагаемого потенциала теплоносителя;

- Модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

- Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия);

Таблица 7.1. Технические характеристики угольной котельной муниципального образование Константиновского сельсовета Татарского района Новосибирской области

| Наименование и адрес котельной | Мощность установленных котлов/мощность,, Гкал/ч | Год установки котлов | Подключенная нагрузка, Гкал/ч с потерями в т/трассе, (14%) | Загруженность котельной от мощности одновременно работающих котлов, % | Выработка тепла котельной, Гкал/год | Фактическое потребление топлива тут/год | Фактическое потребление электро-энергии, кВт*ч/час | Фактический удельный расход топлива, тут/Гкал | Фактический удельный расход электро-энергии, кВт*ч/Гкал | Тариф, руб/Гкал на 01.01.12 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Константиновка, ул. Ленина, 7 б | 0,2 | 2010 | 0,69+ | 67,00 | 0,664 | 251,8 | 62700 | 0,335 | 62,1 | 1463,40 |
| с. Константиновка, ул. Ленина, 66 б | 0,8 | 2002 | 0,69+ | 67,00 | 0,915 | 460 | 62700 | 0,335 | 62,1 | 1463,40 |

Сверхнормативные потери тепловой энергии (кроме хищений топлива) происходят на этапах: - выработки в котельной; - транспортировки от котельной до потребителя; - зданием у потребителя. Потери электрической энергии происходят на выработку и транспортировку тепловой энергии. По каждой котельной, особенно где запредельные (большие) удельные расходы топлива или электроэнергии нужно провести инструментальные обследования для определения источника потерь больше нормативных (разумных, расчетных). Например, на этапе выработки основные потери тепловой энергии могут быть: - некачественная обмуровка котла; неграмотное сжигание топлива (отношение воздуха к топливу); низкий КПД котла (из-за значительного слоя накипи - с внутренней стороны, сажи - с внешней стороны рабочих поверхностей котла). На этапе транспортировки основные сверхнормативные потери тепловой энергии: некачественная тепловая изоляция трубопроводов и арматуры; не расчетное количество прокачиваемого теплоносителя через системы отопления потребителей (перетоп, недотоп) из-за применения диаметров трубопроводов не по расчету или отсутствия грамотного шайбирования, дросселирования. Зданием у потребителя основные сверхнормативные потери тепловой энергии: не утеплены достаточно, наружные ограждающие конструкции (стены, потолки, окна, полы, дверные проемы); отсутствие поприборных регулировочных устройств.

- Сверхнормативные потери электрической энергии происходят в основном: из-за неправильно подобранного электропотребляющего оборудования (завышенное от нормативного по мощности и неэнергоэффективное – электродвигатели, осветительные приборы); отсутствием мотивации у персонала за экономное потребление электрической и тепловой энергии.

Справочно - тут (тонна условного топлива) калорийный эквивалент 7000, у нас в договорах с топливной корпорацией калорийность угля не ниже - 5100 ккал/кг, значит переводной коэффициент 5100 / 7000 = 0,73, т.е. 1 тут = 1,367 т угля, или 1т угля = 0,73 тут.

Сводные показатели экономии энергоресурсов в муниципальном предприятии представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Сводные показатели экономии энергоресурсов в муниципальных предприятиях

| № п/п | Показатели | Всего на 2018-2020 гг. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч. | 15,3 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
| 2. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал. | 0,816 | 0,236 | 0,272 | 0,308 |
| 3. | Суммарная экономия электроэнергии, руб. | 38250 | 12000 | 13000 | 13250 |
| 4. | Суммарная экономия теплоэнергии, руб. | 1173580 | 339420 | 391190 | 442970 |
| 5. | Общая стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, рублей | 1211830 | 351420 | 404190 | 456220 |

  - Энергосбережение в муниципальном учреждении культуры с. Константиновка

Согласно данным, представленным в администрацию  Константиновского сельского совета, по состоянию на 01.01.2018 года в эксплуатации находятся:

- Дом культуры -1.

- Сельский  клуб - 1

Таблица 7.3. Перечень муниципальных учреждений культуры с. Константиновка  и д. Городенка

| № п/п | Наименование объекта, адрес |
| --- | --- |
| 1. | Дом культуры – 1, с. Константиновка, ул. Ленина, 29 б |
| 2. | Сельский клуб – 1,д. Городенка, ул. Рыбака, д. 11 а |

Итоговое потребление за 2011 год составило:

Дом культуры: тепловая энергия – 186,96  Гкал, электроэнергия – 10920  кВт*ч.

Городенский  сельский  клуб: тепловая энергия – 95,16  Гкал, электроэнергия –5200  кВт*ч.

Потенциал энергосбережения муниципальных учреждений культуры  администрации  Константиновского  сельсовета определялся методом анкетирования. Таким образом, потенциал энергосбережения по тепловой энергии может составить 20-25 %; потенциал энергосбережения по электрической энергии с учетом наличия значительной доли электрооборудования в ЛПУ может составить 20 %.

Мероприятия по энергосбережению на 2018-2020 гг.  муниципальных учреждений культуры   Константиновского  сельсовета:

- Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов;

- Установка дверей с повышенными теплозащитными характеристиками;

- Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками;

- Использование в системах освещения энергоэффективных источников света и светильников.

Таблица 7.4. Сводные показатели экономии энергоресурсов в муниципальных учреждениях культуры с. Константиновка.

| № п/п | Показатели | Всего на 2018-2020 гг. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч. | 690 | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
| 2. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал. | 0,167 | 0,052 | 0,055 | 0,060 |
| 3. | Суммарная экономия электроэнергии. | 1730 | 550 | 580 | 600 |
| 4. | Суммарная экономия теплоэнергии. | 225150 | 70110 | 74150 | 80890 |
| 5. | Общая стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, рублей | 226880 | 70660 | 74730 | 81490 |

  - Энергосбережение в общеобразовательных учреждениях

В муниципальном  образовании   Константиновского сельсовета имеются следующие общеобразовательные учреждения:

- МБУ Константиновская СОШ – 1

- Филиал МБУ Городенская школа – 1

- Участковая больница 1

Таблица 7.5. Перечень общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта, адрес |
| --- | --- |
| 1. | МБУ Константиновская СОШ – 1, Новосибирская область, Татарский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д. 7а |
| 2. | Филиал МБУ Городенская школа – 1, Новосибирская область, Татарский район, д. Городенка, ул. Рыбака, д. 11 а |
| 3. | Участковая больница 1, Новосибирская область, Татарский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д 66 а |

Итоговое потребление за 2011 год составило:

МБУ Константиновская СОШ – 1 с. Константиновка: тепловая энергия – 552,96 Гкал, электроэнергия –  57400кВт*ч.

Филиал МБУ Городенская школа, д.Городенка: тепловая энергия 145,08 –  Гкал, электроэнергия –  32000 кВт*ч;

Участковая больница с. Константиновка: тепловая энергия –  374Гкал, электроэнергия –  68000   кВт*ч.

Потенциал энергосбережения общеобразовательных учреждений определялся методом анкетирования. Таким образом, потенциал энергосбережения по тепловой энергии может составить 15-20 %; потенциал энергосбережения по электрической энергии с учетом наличия значительной доли электрооборудования в ЛПУ может составить 20 %.

Мероприятия по энергосбережению на 2018-2020 гг.  муниципальных    общеобразовательных   учреждений  Константиновского  сельсовета

- Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов;

- Установка приборов учёта теплоэнергия;

- Использование в системах освещения энергоэффективных источников света и светильников.

Таблица 7.6. Сводные показатели экономии энергоресурсов в общеобразовательных учреждениях

| № п/п | Показатели | Всего на 2018-2020 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г | 2020 г. |
| 1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч. | 6,9 | 2,20 | 2,25 | 2,30 |
| 2. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал. | 0,114 | 0,037 | 0,037 | 0,038 |
| 3. | Суммарная экономия электроэнергии. | 16560 | 5280 | 5350 | 5520 |
| 4. | Суммарная экономия теплоэнергии. | 149700 | 49800 | 49850 | 49900 |
| 5. | Общая стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, рублей | 166260 | 55080 | 550320 | 55420 |

  - Энергосбережение в сельском хозяйстве

На территории  муниципального  образования   Константиновского сельсовета имеются следующее сельскохозяйственное предприятие:

- ООО «Константиновское»;

Таблица 7.7. Перечень сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование объекта, адрес |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Константиновское» Новосибирская область, Татарский район., с. Константиновка, ул. Ленина, д. 57 а |

Итоговое потребление за 2011 год составило:

ООО «Константиновское»:тепловая энергия – 300,84 Гкал, электроэнергия –  1195000 кВт*ч;

Потенциал энергосбережения сельскохозяйственных предприятий определялся методом анкетирования. Таким образом, потенциал энергосбережения по тепловой энергии может составить 8-12 %; потенциал энергосбережения по электрической энергии с учетом наличия значительной доли электрооборудования в ЛПУ может составить 12  %.

Мероприятия по энергосбережению на 2018-2020 гг.  ООО «Константиновское»:

- Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов;

- Установка приборов учёта теплоэнергии;

- Энергоэффективные технологии и комплекты энергоэкономного оборудования;

- Приобретение и освоение энергоэкономного бытового инженерного оборудования и средств малой энергетики для водоснабжения, отопления, кормоприготовления;

- Комплекты нового энергоэффективного оборудования (светодиодных ламп) для освещения, и других энергоемких процессов в сельском хозяйстве;

- Проведение энергоаудита на сельскохозяйственных объектах;

- Использование в системах освещения энергоэффективных источников света и светильников.

Малозатратные, организационные мероприятия.

Мероприятия, направленные на экономию ГСМ

1. Все полевые работы должны проводиться, согласно технологических карт.

2. Отпуск нефтепродуктов со склада в бригады, а также для заправки грузовых и легковых автомашин ,производить  строго по лимитно -заборным картам. А для  отпуска сверх лимита производить только при дополнительном разрешении в условиях бездорожья и на труднопроходимых дорогах во время распутицы..

3. Следить за исправностью топливной аппаратуры .

4. Сократить холостые пробеги. Установить маршрут движения техники.

5. Своевременно вывозить грубые корма к местам зимовки до 15 декабря.

6. Ввести в хозяйствах материальную ответственность за перерасход ГСМ ИТР, бригадиров.

7. Составить мероприятия по материальной заинтересованности механизаторов и водителей по сохранности техники за увеличение сроков службы.

Мероприятия, направленные на экономию электроэнергии и запасных частей

1. Весь контроль за потреблением электроэнергии возложить на ответственных лиц..

2 Закрепить ответственных лиц в подразделениях хозяйства. Довести лимиты потребления на каждый объект помесячно.

3. В животноводческих помещениях отладить все механизмы в соответствии с техническими нормами завода – изготовителя.

4. На фермах установить дежурное освещение.

5. Отпуск запчастей в РТМ производить на основании лимитно- заборных карт.

6 . Обеспечить контроль за качеством ремонта и его прием оформлять актом.

7. При  выдаче запчастей на ремонт составлять дефектные ведомости.

8. При выходе деталей из строя рассматривать срок их работы ,составлять протокол. После чего комиссия определяет причину поломки и по чьей вине.

9. Своевременное проведение техуходов. Составление графиков. Анализировать результаты работы МРМ.

  - Энергосбережение в жилищном фонде

На 01.01.2011 жилищный фонд поселения составлял – 193 дома общей площадью – 15,3 тыс. кв. м, в том числе:  5 муниципальных дома, общей площадью – 0,27 тыс. кв. м.

Состояние жилищного фонда характеризуется износом более 60 %.

Мероприятия по энергосбережению на 2018-2020 гг.  в жилищном фонде:

- Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов;

- Установка приборов учёта теплоэнергии;

- Энергоэффективные технологии и комплекты энергоэкономного оборудования;

- Приобретение и освоение энергоэкономного бытового инженерного оборудования и средств малой энергетики для водоснабжения, отопления, кормоприготовления;

- Комплекты нового энергоэффективного оборудования (светодиодных ламп) для освещения, и других энергоемких процессов в сельском хозяйстве;

- Проведение энергоаудита на сельскохозяйственных объектах;

- Использование в системах освещения энергоэффективных источников света и светильников.

- Перечень конкретных мероприятий с привязкой к конкретным

объектам на 2018-2020 годы

Основными мерами, направленными на энергосбережение в объектам, должны стать мероприятия по снижению теплопотерь здания и снижение удельного потребления электроэнергии.

В зависимости от объема финансирования, направленного на реализацию настоящей Программы, в 2018-2020 году могут быть выполнены следующие мероприятия:

-	замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники на всех видах рассмотренных объектов;

- замена остекления (установка стеклопакетов);

- поверка узлов учета тепловой энергии с истекшим сроком поверки;

- установка счётчиков учёта тепловой энергии;

- замена дверей;

- установка доводчиков дверей;

- установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной.

- Сокращение потребляемой электрической мощности

Цель раздела – снижение потребляемой электрической мощности как один из методов ликвидации дефицита мощности в виде альтернативы строительства новых источников.

Планируется рассмотреть возможность использования других мер:

1. Снижение пикового потребления электроэнергии:

1.1.	Пропаганда энергосбережения, направленная на сознательное ограничение потребления электроэнергии населением в пиковые часы. Обращение к населению позволит снизить пик потребления на величину до 10%.

1.2.	Перевод отопления различных объектов с традиционных электрообогревателей на электрические отопительные приборы аккумулирующего типа с зарядкой в ночные часы.

- Замена приборов учета электроэнергии у всех групп потребителей на многотарифные с одновременным тарифным стимулированием потребления энергии в ночное время.

- Контроль за качеством отопления в морозные периоды и оперативное устранение причин, вызывающих жалобы потребителей на возникающий дискомфорт, в целях исключения использования электрообогревателей для согрева помещений.

1.5.	Изменение графиков начала и окончания работы предприятий, организаций, учреждений.

2.    Организация    работ    по    компенсации    реактивной    мощности предусматривает следующий перечень работ:

- Замеры величин реактивной мощности у разных потребителей.

- Установка КРМ в бюджетных организациях.

- Пропаганда энергосбережения

Цель пропаганды энергосбережения – вовлечение в процесс энергосбережения жителей села путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Максимальная эффективность пропаганды может быть достигнута на уровне поселения в условиях тесного контакта населения и администрации Лопатинского  сельсовета.

Программные мероприятия по данному направлению:

1.	Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

3.	Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения села, общественных организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников жилья;

4.	Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений села Константиновка, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского и юношеского возраста.

Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании в 3-5 %, что вполне достигается приведенными в подпрограмме мероприятиями. Оценим эти показатели по нижней консервативной величине.

- Разработка нормативно-правовой базы энергосбережения

Основной задачей раздела является создание стимулирующих факторов энергосбережения. Состояние законодательства в сфере энергосбережения и перспектив его развития является одним из ключевых факторов для достижения целей и задач сельской Программы. В настоящее время законодательство об энергосбережении в Российской Федерации недостаточно развито.

Действующий Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» преимущественно основан на отсылочных нормах, разработка и реализация которых в рамках других нормативных документов не решается. В настоящее время согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы энергоэффективности, установленные в государственных стандартах, технических нормах и правилах, практически утратили обязательность применения.

Кроме того, согласно п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» в срок до 01 октября 2008 г. должны быть подготовлены проекты федеральных законов, предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые технологии.

- Контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением программы возлагается на главу администрации  Константиновского сельсовета.

- Обеспечение реализации Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- Средства местного бюджета;

- Средства сельскохозяйственного предприятия.

14. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

Ожидаемые показатели по экономии топливно-энергетических ресурсов Программы приведены в таблице 14.1. Сводные технико-экономические показатели Программы приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.1. Ожидаемые показатели Программы энергосбережения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | всего |
| Объекты социальной сферы, общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Суммарная экономия электрической энергии. | тыс. кВт*ч | 2,20 | 2,30 |  |  | 2,40 | 14,8 |
| 4. | Суммарная экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,037 | 0,038 |  |  | 0,039 | 0,237 |
| Сельскохозяйственные предприятия, ООО «Константиновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Суммарная экономия электрической энергии. | тыс. кВт*ч | 21,52 | 21,88 |  |  | 22,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132,98 |
| 6. | Суммарная экономия тепловой энергии. | тыс. Гкал | 0,236 | 0,272 |  |  | 0,308 | 1,827 |

Таблица 14.2. Сводные технико-экономические показатели программы

|  |  | Всего на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018-2020годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч | 72,68 | 23,72 | 24,18 | 24,78 |
| 2. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал с учетом установки т/счетчиков до 2011г. | 0,930 | 0,273 | 0,310 | 0,347 |
| 3. | Суммарная экономия электроэнергии (нарастающим итогом), руб | 174432 | 56928,0 | 58032,0 | 59472 |
| 4. | Суммарная экономия теплоэнергии (нарастающим итогом), руб | 1160120 | 274350 | 417940 | 467830 |
| 5. | Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), тыс. рублей | 1334552 | 331278 | 475972 | 527302 |

- 15.  Механизм мониторинга, изменения и порядок

контроля за ходом реализации Программы

- Заказчик Программы координирует ее выполнение.

Исполнители Программы действуют по поручению заказчика и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель обязан представлять отчет и мониторинг о реализации программы с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в сроки.

Изменения и дополнения в Программу вносятся на основании представленных сведений и отчетов от объектов социальной сферы, общеобразовательных учреждений, муниципальных и сельскохозяйственных предприятий.

По истечении срока исполнения программы ответственный исполнитель формирует сводный отчет о реализации муниципальной адресной программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.