ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2023 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию

на "07"ноября  2023г.

1. Наименование Проекта: Обустройство дорожного полотна   до кладбища в д.Городенка Татарского  района Новосибирской  области

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область Татарский район д. Городенка

Муниципальное образование Константиновский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт деревня Городенка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 817169,60 | 817169,60 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 815169,00 | 815169,00 |
| 2.1 | средства Субсидии | 627053,54 | 627053,54 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 125410,71 | 125410,71 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 62705,35 | 62705,35 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 62705,38 | 62705,38 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего: | 2000 | 2000 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0 | 0 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |

4.  Количество  юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения,    индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц.

5.1. Жители поселения:________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

6.2.  Если  Проект  выполнен  частично,  то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.10.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 07.11.2023 г.

8.  Основные  проблемы,  с  которыми  столкнулось  поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9.  К  отчету  прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные  этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие

участие  населения  и  организаций  в безвозмездных работах и услугах, и их

результаты.

Глава Константиновского   сельсовета Татарского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Байбара Александр Васильевич __________________________________________________

Ф.И.О. (отчество-при наличии)                             (подпись)

Руководитель инициативной группы

Федянина Татьяна Петровна_____________________________________________________

Ф.И.О. (отчество-при наличии)                       (подпись)

07.11.2023