ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2024 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию

на "30" сентября 2024г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство памятника с. Константиновка ул. Ленина 29б»

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область Татарский район с. Константиновка ул. Ленина 29б

Муниципальное образование Константиновский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт село Константиновка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 1 716979,75 | 1 708466,85 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1702579,75 | 1 694 066,85 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1309676,73 | 1 303 128,35 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 261935,35 | 260 625,67 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 130967,67 | 130 312,83 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 130 967,67 | 130 312,83 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего: | 14400,00 | 14400,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 14400,00 | 14400,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – 15.05.2024г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |
|  |  |
|  |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие

участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их

результаты.

Глава Константиновского сельсовета Татарского района Новосибирской области

 (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Байбара Александр Васильевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. (отчество-при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Князева Ирина Николаевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. (отчество-при наличии) (подпись)

30.09.2024